|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Тулунский район** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Писаревского сельского поселения** |
|  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| **«01» марта 2016г. № 16а**  **п. 4-е отделение ГСС** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение питьевой водой населения Писаревского сельского поселения  на 2014-2016г.г.» (с изменениями от 13.03.2014г. №9Б, от 21.11.2014г. №57В, от 26.11.2015г. №57Г, от 28.05.2015г. №33б) |

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Писаревского муниципального образования, в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопросов местного значения, Постановлением № 74 от 27.12.2013г. Писаревского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Писаревского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение питьевой водой населения Писаревского сельского поселения на 2014-2016г.г.» с изменениями от 13.03.2014г.. №9Б, от 21.11.2014г. №57В, от 26.11.2015г. №57Г, от 28.05.2015г. №33б (Приложение №1)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Писаревский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Писаревского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Писаревского

сельского поселения В.И. Шевцов

Приложение № 1

к Постановлению главы

Писаревского сельского поселения

от «01» марта 2016 года № 16а

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение питьевой водой населения Писаревского сельского поселения на 2014-2016 годы»**

**1 . Паспорт программы.**

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

**3. Основные цели и задачи программы.**

**4. Перечень мероприятий программы.**

**5. Механизм реализации программы.**

**6. Оценка эффективности реализации программы.**

1. **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение питьевой водой населения Писаревского сельского поселения на 2014-2016г.г.» |
| 1.2 Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав «Писаревского муниципального образования», Постановление №74 от 27.12.2013г. Писаревского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Писаревского сельского поселения» |
| 1.3 Куратор программы | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 1.4 Разработчик программы | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 1.5 Исполнители программных мероприятий | Администрация Писаревского сельского поселения  Предприятия и организации различных форм собственности. |
| 1.6 Основные цели программы | Целями программы является повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги - водоснабжение;  -улучшение и создание устойчивых и эффективных механизмов для модернизации объектов водоснабжения;  -обеспечение населения Писаревского сельского поселения, качественной, соответствующей установленным нормам питьевой водой. |
| 1.7 Основные задачи программы | 1.Обеспечение бесперебойного снабжения населения качественной питьевой водой.  2. Повышения качества питьевой воды.  3.Реализация комплексных мер по созданию условий для улучшения состояния здоровья населения.  4.Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области «Обеспечения питьевой водой населения Писаревского сельского поселения».  5.Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, выделенных в соответствии с Бюджетом Писаревского сельского поселения снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |
| * 1. Сроки реализации программы | 2014-2016г.г. |
| 1.9 Перечень подпрограмм | Программа не содержит подпрограмм. |
| 1.10 Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет:  в 2014-2016 годах –908,0 тыс. рублей,  в том числе:  Объем финансирования по годам:  2014 год – 238,2 тыс. рублей;  2016 год – 302,3 тыс. рублей;  2016 год – 367,5 тыс. рублей; |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

В состав Писаревского сельского поселения входят 5 (пять) населённых пунктов; п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, п. Центральные мастерские, п. Иннокентьевский, п. 1-е отделение Государственной селекционной станции, д. Булюшкина. Источником водоснабжения являются 9 (девять) водозаборов из артезианских скважин из них 7 (семь) с водонапорными башнями, которые в свою очередь подают воду в сеть.

В пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции, частично имеется централизованная система водоснабжения от артезианских скважин с водонапорными башнями по типу «Рожновского».

В остальных населённых пунктах в зимний период осуществляется подвоз воды населению; в летний период вода поступает по уличным водопроводным сетям.

Состояние водных объектов Писаревского сельского поселения, являющихся источниками питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для Писаревского сельского поселения. Актуальность проблем обусловлена техническими проблемами устаревшего оборудования, организационными и экономическими проблемами. Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы развития системы водоснабжения в Писаревском сельском поселении остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- замена распределительных водопроводных сетей;

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения.

На сегодня задача по обеспечению потребностей населения в питьевой воде является многогранной и сложной, поэтому требует комплексного поэтапного решения с помощью программно-целевого метода.

Поэтому реализация данной Программы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по удовлетворению потребностей населения в питьевой воде и принимать соответствующие меры, направленные, прежде всего, на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей на территории Писаревского сельского поселения. Для решения этого круга вопросов данная Программа в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по ликвидации и замене изношенных, ветхих сетей летнего водопровода, а также приобретению насосов для водонапорных башен, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению, эффективность и надежность работы систем водоснабжения.

1. **Основные цели и задачи программы**

Программа разработана по результатам обследования проблем водоснабжения, с учетом предложений индивидуальных предпринимателей, обслуживающих водонапорные башни и предприятия коммунального комплекса МУСХП «Центральное».

Основной целью Программы является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве и доведение ее качества до соответствия требованиям гигиеническим нормам.   Решение вопросов обеспечения населения питьевой водой в достаточном количестве должно решаться на основании принятых приоритетов, таких как:

1. гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей действующим гигиеническим нормативам, в необходимом количестве;

2. обеспечение нормативной непрерывности предоставления услуг хозяйственно-питьевого водоснабжения и повышение устойчивости систем водоснабжения;

3. повышение качества предоставления услуг населению по водоснабжению с оптимизацией затрат на их оплату;

4. обеспечение перспективы развития коммунальных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;

5. восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

6. улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в Писаревском сельском поселении.

Главной задачей Программы является реализация комплекса мероприятий, которые направлены на создание условий для приведения коммунальной системы и объектов водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- постоянное поддерживание качества питьевой воды в соответствии с требованием санитарных правил и норм;

- удовлетворение потребностей населения Писаревского сельского поселения в питьевой воде;

- развитие систем забора и транспортировки воды, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- строительство, реконструкция, модернизация и ремонт объектов водоснабжения.

Срок реализации Программы: 2014-2016 годы.

**4.Перечень мероприятий программы**

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.

Основными целями мероприятий по развитию систем водоснабжения являются улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в необходимом количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения сельского поселения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого обеспечения.

**«Обеспечение населения питьевой водой»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования | | | Источник финансирования | | Исполнитель программных мероприятий |
| 2014г | 2015г. | 2016г. | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен с доставкой в п. Центральные мастерские, в п. 4 отделение ГСС, в п. Иннокентьевский | Январь-декабрь | 138,8 | 0 | 0 | 99,0 | 39,8 | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 2 | Приобретение труб для летнего водопровода в п. Центральные мастерские (ул. Караваева, ул. Крылова) | Январь-декабрь) | 99,4 | 99,4 | 0 | 99,4 | 0 | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 3 | Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен с доставкой в п. 4 отделение Государственной селекционной станции | Июнь-декабрь | 0 | 157,8 | 0 | 0 | 157,8 | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 4 | Приобретение глубинного насоса для водонапорной башни | Июнь-декабрь | 0 | 33,4 | 0 | 0 | 33,4 | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 5 | Приобретение провода СИП 4х25-80м. | Июнь-декабрь | 0 | 11,7 | 0 | 0 | 11,7 | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 6 | Приобретение и доставка труб для устройства летнего водопровода в п. Центральные мастерские от ул. Плеханова по ул. Спортивная, проведение работ собственными силами без привлечения бюджетных средств | Июль-декабрь | 0 | 0 | 99,4 | 73,0 | 26,4 | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 7 | Ремонт водонапорных башен в п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, (демонтаж и монтаж днища емкости для воды, производство сварочных работ) в п. Иннокентьевский (замена потолка, рыщи, утепление сухим шлаком, устройство пароизоляции). Приобретение и доставка глубинных насосов | Июль-декабрь | 0 | 0 | 268,1 | 268,1 | 0 | Администрация Писаревского сельского поселения |
| **ИТОГО** | | | **238,2** | **302,3** | **367,5** | **539,5** | **269,1** |  |

1. **Механизм реализации программы**

Управлением реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы- Администрация Писаревского сельского поселения.

Муниципальным заказчиком программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком программы выполняются следующие основные задачи:

-корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Мероприятия программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между муниципальным заказчиком и исполнителями программы.

- контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Писаревского сельского поселения.

- исполнитель программы Администрация Писаревского сельского поселения.

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям программы, и в том числе, по источникам финансирования.

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе ее реализации.

1. **Оценка эффективности реализации программы**

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности водоснабжения. Эффективность от реализации настоящей Программы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий Программы  определяется:

1. Совершенствованием системы управления водопользованием, что приведет к сокращению возникновения аварийных ситуаций и потерь воды в системах водоснабжения.

2. Повышением обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества;

3. Обеспечить снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

4. Обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

5. Повышение надежности систем водоснабжения, снижение износа основных механизмов подачи воды в водонапорных башнях;

6. Восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | | |
| в результате реализации программы | в том числе по годам: | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 72% | 7% | 20% | 45% |
| 2 | Снижение доли замены глубинных насосов для водонапорных башен в п. Центральные мастерские, в п. 4-отделение ГСС, в п. Иннокентьевский  Д. Булюшкина, п. 1 отделение ГСС. | 100% | 33% | 60% | 7% |
| 3 | Модернизация ветхих сетей водоснабжения от водонапорной башни до котельной через дом № 25 -200 п.м. | 18% | - | - | 18% |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

В результате выполнения программных мероприятий улучшится обеспечение жителей Писаревского сельского поселения качественной питьевой водой, что благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан.