ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район

Администрация Писаревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_26» ноября  2015г.						№ 77 «Г»

п. 4-е отделение ГСС

Об утверждении муниципальной целевой программы «Градостроительство в Писаревском сельском поселении Тулунского муниципального района на 2016-2018 годы»

В целях осуществления градостроительной деятельности на территории Писаревского сельского поселения, в соответствии с гл. 3. гл.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015), ст.14. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"», Уставом Писаревского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Градостроительство в Писаревском сельском поселении Тулунского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее – Программу).

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования подлежат корректировке с учетом исполнения бюджета Писаревского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Писаревский вестник» и на официальном сайте администрации Писаревского сельского поселения.

Глава Писаревского

сельского поселения                                                                        В.И. Шевцов

Утверждена Постановлением Администрации Писаревского сельского поселения № 77 «Г» от 26 ноября 2015г

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

# ПРОГРАММА

# "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

# В ПИСАРЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

# ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# на  2016 -2018 годы"

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Градостроительство в Писаревском сельском поселении Тулунского муниципального района на 2016 -2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная целевая программа «Градостроительство в Писаревском сельском поселении Тулунского муниципального района на 2016 -2018годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Писаревского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Специализированные организации |
| Участники муниципальной программы | Администрация Писаревского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Разработка градостроительной и землеустроительной документации на территорию Писаревского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - Подготовка базовых градостроительных документов для перспективных действий системного характера по развитию территории Писаревского сельского поселения, создание системы условий градостроительного регулирования; - Подготовка землеустроительной документации, для внесения сведений в ГКН об установлении или изменении границ муниципальных образований, об установлении или изменении границ населенных пунктов, о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, территориях объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особых экономических зонах; о границах муниципальных земельных участков. - Подготовка проектов планировки, проектов межевания территории |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Разработка градостроительной документации на территорию Писаревского сельского поселения - Разработка землеустроительной документации на территорию Писаревского сельского поселения |
| Подпрограммы программы | нет |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Бюджет Писаревского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обеспечение территории Писаревского сельского поселения базовыми градостроительными документами; - обеспечение исполнения законодательства в сфере градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Писаревского сельского поселения, в части Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации. |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важными стратегическими задачами градостроительной политики на территории Писаревского сельского поселения являются обеспечение безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности  человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, а также создание условий устойчивого экономического развития в части эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственности в интересах удовлетворения потребностей жителей поселения.

Решение данных задач обеспечивается подготовкой и утверждением документов территориального планирования.

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Уставом Писаревского сельского поселения подготовка и утверждение данной документации, а также внесение в неё изменений относятся к полномочиям сельского поселения.

Муниципальная целевая Программа «Градостроительство в Писаревском сельском поселении Тулунского муниципального района на 2016-2017годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

На сегодняшний день Писаревское сельское поселение имеет:

1. разработанный ООО "Градостроительство» (г. Саранск) и утвержденный Думой Писаревского сельского поселения от 27.12.2013г.  № 21 генеральный план Писаревского сельского поселения;

2. разработанные ООО "Градостроительство» (г. Саранск) и утвержденный Думой Писаревского сельского поселения от 30.04.2014г.  № 34 правила землепользования и застройки Писаревского сельского поселения.

Эти документы были разработаны без учета региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области, разработанных ОАО "Иркутскгражданпроект», утвержденные Постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 № 712-пп, нормативов градостроительного проектирования Тулунского муниципального района, нормативов градостроительного проектирования Будаговского сельского поселения.

В связи с решением Тулунского городского суда, вступившему в законную силу с 03.11.2015 года по делу №2-1543/2015 года обязать Думу Писаревского муниципального образования разработать и утвердить нормативы градостроительного проектирования Писаревского муниципального образования, с целью создания последовательного системного подхода при осуществлении градостроительной деятельности на территории Писаревского сельского поселения. Разработанные нормативы градостроительного проектирования, которые, с одной стороны не противоречили бы существующим региональным нормативам градостроительного проектирования Иркутской области, разрабатываемым нормативам градостроительного проектирования Тулунского района, и с другой стороны соответствовали существующему генеральному плану Писаревского сельского поселения и создавали предпосылки для благоприятного проживания граждан Писаревского сельского поселения.

В случае явного, критического несоответствия показателей действующего генерального плана, нормативным показателям, устанавливаемым местными нормативами градостроительного проектирования, требуется внесение изменений в генеральный план, и правила землепользования застройки Писаревского сельского поселения.

В рамках Программы необходимо определить и установить границы земельных участков, под объектами муниципального имущества, осуществить резервирование земельных участков (при необходимости) под развитие отдельных территорий муниципального образования.

Решение этих вопросов позволит выбрать оптимальный вариант устойчивого развития Писаревского сельского поселения в системе расселения Тулунского района, и в Иркутской области в целом. Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию Тулунского муниципального района и Писаревского сельского поселения определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения поставленной задачи.

Программа позволит не только решать задачи целесообразности строительства того или иного объекта, но также последовательно и целенаправленно выстраивать основания для перспективных действий системного характера по развитию территорий, создавать адекватную условиям рыночной экономики систему градостроительного регулирования.

- Раздел 2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Целью муниципальной целевой Программы является разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования Писаревского муниципального образования и землеустроительной документации на территорию Писаревского сельского поселения, внесение изменений в имеющиеся документы территориального планирования, градостроительного зонирования.

Для достижения указанной цели в рамках Программы деятельность органов местного самоуправления должна быть сконцентрирована на решении следующих задач:

1.	подготовка базовых градостроительных документов для перспективных действий системного характера по развитию территории Писаревского сельского поселения, создание системы условий градостроительного регулирования;

2.	подготовка землеустроительной документации, для внесения сведений в ГКН об установлении или изменении границ муниципальных образований, об установлении или изменении границ населенных пунктов, о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, территориях объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особых экономических зонах; о границах  муниципальных  земельных участков.

3.	подготовка проектов планировки, проектов межевания территории

Для решения поставленных задач требуется концентрация общих усилий и средств на приоритетных направлениях с целью достижения максимальных результатов в минимальные сроки.

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  | Год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 |
| 1. | Создание условий для устойчивого развития территории Писаревского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация полномочий Писаревского сельского поселения в сфере территориального планирования |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля площади поселения, на которую имеются актуализированные цифровые топографические карты (масштаб 1:25000) от общей площади поселения, (%) | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 1.2. | Описание границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля населенных пунктов Писаревского сельского поселения, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, от общего количества населенных пунктов (%) | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |

2. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.

Раздел 3 АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРГРАММЫ НА ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГАММЫ

Основными рисками при реализации муниципальной программы будут являться изменение действующего законодательства, возникновение необходимости выполнения дополнительных работ при внесении изменений в Генеральный план, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, инфляционные процессы, а также сокращение объемов финансирования отрасли градостроительства.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Писаревского сельского поселения, районного бюджета, областного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и иных источников.

Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по основным мероприятиям программы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | первый год действия программы | второй год действия программы | Третий год действия программы | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Градостроительство в Писаревском сельском поселении Тулунского муниципального района на 2016 -2017 годы» | Администрация Писаревского сельского поселения, Специализированные организации | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет (далее – МБ) | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |
|  |  | Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | - | - |  | - |
|  |  | Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | - | - |  | - |
|  |  | Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | - | - |  | - |
|  |  | Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | - | - |  | - |

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГАММЫ

Реализация программных мероприятий позволит:

- обеспечить устойчивое развитие территории Писаревского сельского поселения на основе нормативных правовых актов и градостроительной документации;

- содействовать развитию инвестиционных процессов на территории Будаговского сельского поселения;

- сохранить, приумножить экологическое благополучие населения и защитить окружающую природную среду;

- сохранить историко-культурное наследие;

- оптимизировать управление территориями и размещенными на них ресурсами;

- реализовать конституционные права граждан на доступ к информации о развитии территорий населенных пунктов (количество потенциальных земельных участков под застройку жилыми домами, объектами гражданского и промышленными назначения);

- осуществить долгосрочное планирование действий органов местного самоуправления по использованию ресурсного потенциала Писаревского сельского поселения в целях обеспечения планомерности развития территорий.

- создать для инвесторов систему необходимых ориентиров в дальнейшем планировании соответствующих территорий;

- систематизировать и организовать управление градостроительной деятельностью на территории Писаревского сельского поселения на более высоком уровне, обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления при соблюдении их интересов в единой управленческой вертикали, оптимизировать бюджетные расходы и затраты на инвестиционные и иные цели.

Экологические последствия реализации настоящей Программы заключаются в систематизации экологических требований к градостроительному использованию территорий Писаревского сельского поселения.

В экологических разделах градостроительной документации и в специальных градостроительных проектах эти требования интегрируются в целях обеспечения экологического благополучия населения и охраны природных ресурсов в целом по территории или поселению.

# Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГАММЫ

Перечень мероприятий указан в приложении к настоящей муниципальной целевой программе «Градостроительство в Писаревском сельском поселении Тулунского муниципального района на 2016-2018 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной целевой Программе «Градостроительство в Писаревском сельском поселении Тулунского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденной Постановлением Писаревского сельского поселения от «26» ноябряг № 2015 год

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной целевой Программы «Градостроительство в Писаревском сельском поселении Тулунского муниципального района на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование средств на 2016-2018 годы (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования на территорию Писаревского сельского поселения | 40,00 | 00,00 | 00,00 | 40,00 | Бюджет Писаревского СП |
| 2 | Межевание границ земельных участков, внесение сведений о границах в ГКН | 00,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Бюджет Писаревского СП |

Глава Писаревского сельского поселения                                                              В.И. Шевцов