Иркутская область

Тулунский район

ДУМА

ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

«27» апреля 2018г.		                    		              № 34

п. 4-е отделение ГСС

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Писаревского сельского поселения на 2018-2032 годы

Руководствуясь Федеральным   законом от 29.12.2014г № 456- ФЗ  «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Уставом   Писаревского  муниципального  образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Писаревского сельского поселения на 2018 -2032 годы.

2. Отменить решение Думы Писаревского сельского поселения от 23.11.2016г. № 102 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Писаревского сельского поселения на 2018-2032 гг.»

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Писаревский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Писаревского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Писаревского

сельского поселения                                                                         А.Е. Самарин

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы Писаревского

сельского поселения

от «27» апреля 2018 г. № 34

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Писаревского сельского поселения на 2018 – 2032 гг.

# 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Паспорт Программы

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Писаревского сельского поселения

2.1 Положение Писаревского сельского поселения в структуре пространственной организации Тулунского района;

2.2 Социально-экономическая характеристика Писаревского сельского поселения;

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта;

2.4 Характеристика сети дорог Писаревского сельского поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог;

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами);

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока;

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения;

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств;

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения;

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения;

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения;

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения.

# 2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения, городского округа;

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения;

3.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения;

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта;

3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения;

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения;

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения;

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта;

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

# 5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

# 5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

# 5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

# 5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

# 5.5 Мероприятия по	развитию	инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

5.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа.

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Писаревского сельского поселения на 2018 - 2032 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - Устав Писаревского сельского поселения - Генеральный план Писаревского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Писаревского сельского поселения, адрес: 665254, Иркутская область, Тулунский район, пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Мичурина, 36 |
| Разработчик Программы | Администрация Писаревского сельского поселения, адрес: 665254, Иркутская область, Тулунский район, пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Мичурина, 36 |
| Исполнитель Программы | Администрация Писаревского сельского поселения |
| Цель Программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Писаревского сельского поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.; - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км.; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %. |
| Срок и этапы реализации программы | Период реализации Программы с 2018 по 2032 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит: 19500,0 тыс. руб., в том числе этап по годам: 2018 год - 1774,4 тыс. руб. 2019 год - 1259,9 тыс. руб. 2020 год - 1274,0 тыс. руб. 2021 год - 2345,0 тыс. руб. 2022 год - 2082,0 тыс. руб. 2023-2032 - 10764,7 Источник финансирования Программы - бюджет Писаревского сельского поселения. Средства местного бюджета на 2018-2032 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Писаревского сельского поселения

2.1 Положение Писаревского сельского поселения в структуре пространственной организации Тулунского района

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Писаревское муниципальное образование  является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав Тулунского муниципального района Иркутской области. Писаревское муниципальное  образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области»  № 98-оз от 16 декабря 2004 г.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения Писаревского муниципального образования.

Граница муниципального образования Писаревского сельского поселения, начинается в точке пересечения восточной части границы г. Тулуна и правого берега р. Ия. От этой точки граница идет по кривой границе г. Тулуна и Тулунского района до автодороги к территории бывшего оздоровительного лагеря «Алый парус». Далее граница идет вдоль автодороги к территории бывшего оздоровительного лагеря в восточном направлении, пересекая р. Курзанка, поворачивает в северо-восточно-восточном направлении между лесом и пашней, пересекая ур. Булдыры, и по северной стороне ЗГЗ «Алимовский», затем по кривой береговой линии р. Ия идет вниз по течению, поворачивает на автодорогу к насосной станции д. Нюра, огибает ее с западной стороны и в северо-западно-западном направлении выходит на автодорогу к складам, далее до р. Ия и по ее береговой линии граница идет вниз по течению до исходной точки. От пересечения ж/д пути «Ст. Тулун - ст. Алгатуй» и западной границы г. Тулуна и Тулунского района граница идет в западном направлении вдоль ж/д пути «Ст. Тулун - ст. Алгатуй», и в 3000 м северо-западнее д. Булюшкина граница поворачивает в северо-западно-западном направлении по лесу и выходит к полосе отвода ВСЖД, затем в западном направлении по полосе отвода ВСЖД 1600 м и поворачивает на юг, пересекая автодорогу «Красноярск – Иркутск», граница идет по восточной стороне лесных кварталов 7 и 18 Будаговского лесничества Тулунского лесхоза, затем в юго-восточном направлении, пересекая ж/д путь «Ст. Тулун - ст. Алгатуй», граница выходит к лесному кварталу 4 Будаговского лесничества Тулунского лесхоза, огибает его с северо-запада, затем с северо-востока и с востока, идет по северной стороне лесного квартала 5 Будаговского лесничества Тулунского лесхоза и идет в том же направлении. В 1000 м севернее развилки автодороги «Тулун - Мугун – Александровка» граница идет по прямой в северном направлении, пересекая пашни, и в 600 м юго-западнее истока р. Булюшка поворачивает в восточном направлении, выходя к береговой линии р. Булюшка и идя по ней 2600 м, затем, пересекая пашню в восточном направлении и в 4000 м юго-восточнее д. Булюшкина, граница идет в северо-северо-восточном направлении до автодороги «Красноярск - Иркутск». Здесь граница проходит по полосе отвода автодороги «Красноярск - Иркутск» в восточном направлении, далее по западной границе г. Тулуна и Тулунского района идет по ломаной кривой в северном направлении до исходной точки.

В состав территории Писаревского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: деревня Булюшкина; поселок Иннокентьевский; поселок 1-е отделение Государственной селекционной станции; поселок Центральные мастерские; поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции.

Административный центр Писаревского сельского поселения - поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции.

Территория в границах муниципального образования - 23956,16 га, что составляет 1,74 % территории Тулунского района.

Схема расположения границ Писаревского сельского поселения

Территория

Территория Писаревского муниципального образования находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья и его южной окраины в виде Иркутско-Черемховской равнины. Южную часть территории муниципального образования занимают хребты Восточного Саяна, возвышающиеся на 1300м - 1700м; северную - Иркутско-Черемховская равнина с абсолютными отметками 500м - 600м.

Предгорья Восточного Саяна слагают протерозойские образования, состоящие из песчано-сланцевых толщ с прослоями известняков, доломитов, гнейсов, кварцитов, переслаивающихся с эффузивными и туфогенными породами. Восточный Саян в пределах образования представляет систему хребтов, ориентированных преимущественно в северо-западном направлении, наибольшей высоты он достигает у южной границы, где расположена наивысшая точка с абсолютной отметкой 2514м. С севера среднегорные (1400м - 1500м) поднятия обрамляются зоной низкогорья (600м - 700м).

В наиболее высоком поясе среднегорья (2000м) вершины хребтов имеют формы гребней с крутыми склонами (20 - 30°) и глубоко врезанными (до 600м) долинами. Пологоволнистые платообразные поверхности водоразделов, расположенные на высоте более 1500м, горные склоны покрыты каменистыми россыпями и осыпями, образующимися в результате развития процессов физического выветривания, широко проявляется солифлюкция.

В полосе низкогорья преобладают сглаженные вершинные поверхности, покрытые элювиально-делювиальными отложениями.

Иркутско-Черемховская равнина соответствует тектонической депрессии, протягивающейся вдоль предгорья Восточного Саяна и выполненной кайнозойскими озерно-аллювиальными осадками. В сложении аллювия низких террас отмечается двучленное строение: нижняя маломощная часть представлена гравийно-галечным материалом с песком, а верхняя имеет песчано-суглинистый состав со следами мерзлотных процессов (мерзлотные и криогенные деформации).

В предгорной части пойму слагают осадки преимущественно суглинисто-глинистого состава с примесью галечников, к северу в их составе увеличивается количество гравийно-галечного материала.

На рассматриваемой территории имеются речные долины и понижения (между увалами, кряжами и т.п.), которые называются падями и распадками. Рельеф поселения, как всего Средне-Сибирского плоскогорья (и его Иркутско-Черемховской равниной), испытывает неотектонические движения в виде медленных поднятий или опусканий участков земной поверхности. Эти движения иногда сопровождаются землетрясениями, очаги которых располагаются в Прибайкалье или в Восточном Саяне; максимальная сила возможных землетрясений здесь оценивается до 7 баллов (по шкале Рихтера).

Климат

Климат Писаревского муниципального образования резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким относительно жарким летом. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя температура в январе от -20,5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до 17,3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34 градуса, в январе -54. Столь низкие температуры воздуха обусловлены сильным выхолаживанием приземного слоя воздуха в условиях преобладания в зимний период антициклонической погоды.

В любой сезон года возможны резкие изменения погоды, переход от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток. Температурный режим района обусловлен характером атмосферной циркуляции. Существенное влияние на температурный режим оказывает континентальность климата. Это проявляется в резко выраженном различии зимних и летних значений температур воздуха, а также контрастных суточных температурах воздуха.

На рассматриваемой территории характер распределения осадков определяется особенностями общей циркуляции атмосферы и орографическими особенностями территории.

В целом по Писаревскому муниципальному образованию за год выпадает 356мм. Основное количество выпадает с мая по сентябрь, и годовая сумма осадков на 77,0% складывается из осадков теплого периода. Зимняя циркуляция над рассматриваемой территорией в основном не имеет характера фронтальной, а представляет собой преимущественно устойчивый перенос охлажденного и сухого континентального воздуха, обусловливающий преимущественно ясную с небольшим количеством осадков (70-80мм) погоду.

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале-марте, максимум приходится на июль. В июле выпадает в среднем 97мм. В  летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. Отмечаются грозы,  возможно выпадение града. Для рассматриваемой территории характерно возникновение туманов  Наибольшее число дней с туманом фиксируется в июле. За год отмечается в среднем 38 дней.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с. Особенности физико-географического положения территории и атмосферной циркуляции обусловливают ветровой режим района изысканий. В холодный период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область высокого давления воздуха – Сибирский антициклон, поэтому здесь преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами.

Над территорией господствуют ветры северо-западного и юго-восточного направлений. В зимний период преобладают юго-восточные, а летом северо-западные ветры. Максимальная средняя скорость ветра зимой 3,6м/с, летом 3м/с. Наибольшая скорость ветра 1раз в год может достигать 18м/с, в 5лет 22м/с, в 15 лет- 25м/с. Наиболее ветреные месяцы апрель и май /до 3,4-3,5м/с.

В зимний период при антициклоническом характере погоды над рассматриваемым районом наблюдается большая повторяемость штилей. В январе, феврале она составляет соответственно  42 %. Для Писаревского муниципального образования характерна и метелевая деятельность, которая обусловлена вторжением арктических масс, как правило, полярных циклонов. Метели наблюдаются в течение всего холодного периода. В декабре, январе средняя продолжительность метелей наибольшая.

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории:

Для строительства:

Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут являться:

- проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

- обилие снега и возможные метели и др.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

- количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей.

- условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

2.2 Социально-экономическая характеристика Писаревского сельского поселения

Одним из показателей экономического развития Писаревского сельского поселения является численность его населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни поселения, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Писаревского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 года составила 2665 человека.

Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

| Порядковый номер | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. 4-е отд. ГСС | 1032 |
| 2 | п. Иннокентьевский | 127 |
| 3 | д. Булюшкина | 479 |
| 4 | п. 1-е отд. ГСС | 248 |
| 5 | п. Центральные мастерские | 779 |
| Всего: |  | 2665 |

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Писаревского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Писаревского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Тулунского района Иркутской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта.

Железнодорожный транспорт – Писаревское сельское поселение пересекает Восточно-Сибирская железнодорожная  магистраль.

Автодорожная сеть поселения представлена дорогами федерального и местного значения. Трасса Р-255 «Сибирь» (на участке «Красноярск - Иркутск») - дорога федерального значения. Дороги местного значения обеспечивают связь между населенными пунктами внутри поселения и дают выход на дороги регионального и федерального значения. Протяженность дорог местного значения в границах поселения составляет 24,780 км.

Водный транспорт - на территории Писаревского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки не осуществляются.

2.4 Характеристика сети дорог Писаревского сельского поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное покрытие и грунтовое. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту.

Сеть автомобильных дорог Писаревского муниципального образования Тулунского   района характеризуется не однородной плотностью автодорог, что обусловлено уровнем освоения территории.

Писаревское сельское поселение имеет выгодное транспортное положение, близко расположено к городу Тулун, где с запада на восток район пересекает Восточно-Сибирская железнодорожная  магистраль,  через  деревню  Булюшкина проходит  Московский тракт,  Братский  тракт  расположен  рядом  с поселком  4-е  отделение Государственной селекционной станции, пос. Центральные  Мастерские  расположен  рядом с железной дорогой. Поселок Иннокентьевский находится   на  расстоянии 12 км от города, где имеется  асфальтированная  дорога  и  налаженное  автобусное   сообщение  между  городом  и  поселком.

Выгодное транспортное положение создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог со щебеночным покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 24,78 км. Часть автодорог требует ямочного ремонта асфальтового покрытия и отсыпки. Перечень автомобильных дорог дана в таблице 2.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Писаревского сельского поселения

Таблица № 2

| N п/п | Идентификационный N | Место расположения | Начало дороги | Конец дороги | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 25-238-845 ОП МП 01 | Автомобильная дорога по ул. Мичурина пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | дом № 1 ул. Мичурина | Административное здание ФГУСАС № 71 ул. Мичурина | 1100 |
| 2 | 25-238-845 ОП МП 02 | Автомобильная дорога по ул. Писарева пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | дом № 1 «А» ул. Писарева | дом № 11 ул. Писарева | 670 |
| 3 | 25-238-845 ОП МП 03 | Автомобильная дорога по ул. Чапаева пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | дом № 37 ул. Чапаева | поворот на ул. Полякова | 1550 |
| 4 | 25-238-845 ОП МП 04 | Автомобильная дорога по ул. Молодёжная пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | дом № 1 ул. Молодёжная | дом № 22 ул. Молодёжная | 600 |
| 5 | 25-238-845 ОП МП 05 | Автомобильная дорога по ул. Маркина пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | дом № 1 ул. Маркина | дом № 35 ул. Маркина | 1240 |
| 6 | 25-238-845 ОП МП 06 | Автомобильная дорога по ул. Садовая пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | дом № 2 ул. Садовая | дом № 26 ул. Садовая | 650 |
| 7 | 25-238-845 ОП МП 07 | Автомобильная дорога по ул. Тепличная пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | дом № 1 ул. Тепличная | дом № 27 ул. Тепличная | 600 |
| 8 | 25-238-845 ОП МП 08 | Автомобильная дорога по ул. Полякова пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | дом № 1 ул. Полякова | участок № 21 ул. Полякова | 500 |
| 9 | 25-238-845 ОП МП 09 | Автомобильная дорога по ул. Мастерская пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | дом № 1 ул. Мастерская | дом № 1 ул. Мастерская | 50 |
| 10 | 25-238-845 ОП МП 10 | Автомобильная дорога по ул. Научная пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | дом № 1 ул. Научная | дом № 2 ул. Полякова | 300 |
| 11 | 25-238-845 ОП МП 11 | Автомобильная дорога по переулку Чапаева пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | дом № 1 переулок Чапаева | дом № 1 переулок Чапаева | 50 |
| 12 | 25-238-845 ОП МП 12 | Автомобильная дорога по ул. Целинная в пос. Иннокентьевский | остановка | водонапорная башня ул. Целинная | 800 |
| 13 | 25-238-845 ОП МП 14 | Автомобильная дорога по ул. Курзанская в пос. Иннокентьевский | дом № 1 ул. Курзанская | дом № 12 ул. Курзанская | 500 |
| 14 | 25-238-845 ОП МП 15 | Автомобильная дорога по ул. Школьная в пос. Иннокентьевский | дом № 1 ул. Школьная | дом № 3 ул. Школьная | 100 |
| 15 | 25-238-845 ОП МП 16 | Автомобильная дорога по ул. Звёздочка в пос. Иннокентьевский | дом № 2 ул. Звёздочка | дом № 5 ул. Звёздочка | 100 |
| 16 | 25-238-845 ОП МП 17 | Автомобильная дорога по ул. Малайка в пос. Иннокентьевский | дом № 4 ул. Малайка | дом № 10 ул. Малайка | 300 |
| 17 | 25-238-845 ОП МП 18 | Автомобильная дорога по ул. Блок пост в пос. Иннокентьевский | дом № 22 ул. Механизаторская | дом № 98 ул. Блок пост | 350 |
| 18 | 25-238-845 ОП МП 19 | Автомобильная дорога по ул. Механизаторская в пос. Иннокентьевский | остановка | Дом № 20 «А» ул. Механизаторская | 800 |
| 19 | 25-238-845 ОП МП 20 | Автомобильная дорога по ул. Садовая в пос. Центральные мастерские | дом №1 ул. Садовая | дом № 23 ул. Садовая | 1000 |
| 20 | 25-238-845 ОП МП 21 | Автомобильная дорога по ул. Крылова в пос. Центральные мастерские | дом № 7 ул. Крылова | дом № 25 по ул. Крылова | 700 |
| 21 | 25-238-845 ОП МП 22 | Автомобильная дорога по ул. Докучаева в пос. Центральные мастерские | дом № 2 ул. Докучаева | дом № 14 ул. Докучаева | 550 |
| 22 | 25-238-845 ОП МП 23 | Автомобильная дорога по ул. Дарвина в пос. Центральные мастерские | дом № 2 ул. Дарвина | дом № 2 ул. Дарвина | 470 |
| 23 | 25-238-845 ОП МП 24 | Автомобильная дорога по ул. Некрасова в пос. Центральные мастерские | дом № 1 ул. Некрасова | дом № 13 ул. Некрасова | 540 |
| 24 | 25-238-845 ОП МП 25 | Автомобильная дорога по ул. Центральная в пос. Центральные мастерские | дом № 2 ул. Центральная | дом № 11 ул. Центральная | 850 |
| 25 | 25-238-845 ОП МП 26 | Автомобильная дорога по ул. Кирова в пос. Центральные мастерские | дом № 2 ул. Кирова | дом № 30 ул. Кирова | 880 |
| 26 | 25-238-845 ОП МП 27 | Автомобильная дорога по ул. Менделеева в пос. Центральные мастерские | дом № 1 ул. Менделеева | дом № 17 ул. Менделеева | 830 |
| 27 | 25-238-845 ОП МП 28 | Автомобильная дорога по ул. Новая в пос. Центральные мастерские | дом № 1 ул. Новая | дом № 5 ул. Новая | 400 |
| 28 | 25-238-845 ОП МП 29 | Автомобильная дорога по ул. Плеханова в пос. Центральные мастерские | дом № 2 ул. Плеханова | дом № 20 ул. Плеханова | 820 |
| 29 | 25-238-845 ОП МП 30 | Автомобильная дорога по ул. Караваева в пос. Центральные мастерские | дом № 2 ул. Караваева | дом № 32 ул. Караваева | 400 |
| 30 | 25-238-845 ОП МП 31 | Автомобильная дорога по ул. Спортивная в пос. Центральные мастерские | дом № 2 «А» ул. Спортивная | дом № 13 ул. Спортивная | 600 |
| 31 | 25-238-845 ОП МП 32 | Автомобильная дорога по переулку Урожайный в пос. Центральные мастерские | дом № 2 переулок Урожайный | дом № 6 переулок Урожайный | 200 |
| 32 | 25-238-845 ОП МП 33 | Автомобильная дорога по переулку Некрасова в пос. Центральные мастерские | дом № 2 переулок Некрасова | дом № 6 переулок Некрасова | 250 |
| 33 | 25-238-845 ОП МП 34 | Автомобильная дорога по ул. Совхозная в пос. Центральные мастерские | дом № 48 ул. Совхозная | дом № 98 ул. Совхозная | 1000 |
| 34 | 25-238-845 ОП МП 35 | Автомобильная дорога по ул. Школьная в деревне Булюшкина | № 2 здание школы МОУ «Булюшкинская СОШ» ул. Школьная | дом № 9 ул. Школьная | 300 |
| 35 | 25-238-845 ОП МП 36 | Автомобильная дорога по ул. Лесная в деревне Булюшкина ул. Лесная. | дом № 1 ул. Лесная | дом № 17 по ул. Лесная | 400 |
| 36 | 25-238-845 ОП МП 37 | Автомобильная дорога по ул. Депутатская в деревне Булюшкина | водонапорная башня по ул. Полевая | дом № 22 ул. Депутатская | 600 |
| 37 | 25-238-845 ОП МП 38 | Автомобильная дорога по ул. Механизаторов в деревне Булюшкина | дом № 1 ул. Механизаторов | дом № 35 ул. Механизаторов | 1000 |
| 38 | 25-238-845 ОП МП 39 | Автомобильная дорога по ул. Захарова в деревне Булюшкина | дом № 1 ул. Захарова | дом № 10 ул. Захарова | 200 |
| 39 | 25-238-845 ОП МП 40 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная в деревне Булюшкина | дом № 1 ул. Молодежная | № 9 кафе ул. Молодёжная | 360 |
| 40 | 25-238-845 ОП МП 41 | Автомобильная дорога по ул. Полевая в деревне Булюшкина | дом № 1 ул. Полевая | дом № 15 ул. Полевая | 400 |
| 41 | 25-238-845 ОП МП 42 | Автомобильная дорога по ул. Центральная в деревне Булюшкина | № 1 здание ул. Центральная | № 2 «А» водонапорная башня ул. Лесная | 420 |
| 42 | 25-238-845 ОП МП 43 | Автомобильная дорога по ул. Семенная пос. 1-е отделение Государственной селекционной станции | дом № 2 ул. Семенная | дом № 12 «А» ул. Семенная | 300 |
| 43 | 25-238-845 ОП МП 44 | Автомобильная дорога по ул. Зерновая пос. 1-е отделение Государственной селекционной станции | дом № 2 ул. Зерновая | № 28 водонапорная башня ул. Зерновая | 800 |
| 44 | 25-238-845 ОП МП 45 | Автомобильная дорога по ул. Лесная пос. 1-е отделение Государственной селекционной станции | дом № 8 ул. Семенная | № 2 здание молочно-товарной фермы ул. Лесная | 250 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 24780 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Писаревского сельского поселения, утвержден постановлением администрации Писаревского сельского поселения от 22.01.2015 г.  № 3

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения Писаревского сельского поселения

Таблица № 3

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Адрес объекта (местоположение) | Протяженность автомобильных дорог, всего, км | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | автомобильных дорог с твердым покрытием (асфальтобетон, гравий, щебень), км | автомобильных дорог с грунтовым покрытием, км |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Мичурина пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога пос. 4 отделение Государственной селекционной станции по ул. Мичурина (от дома № 1 до № 71 – административное здание ФГУСАС) | 1,1 | 1,1 |  |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Писарева пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога пос. 4 отделение Государственной селекционной станции по ул. Писарева (от дома № 1 «А» до дома № 11) | 0,67 |  | 0,67 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Чапаева пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога пос. 4 отделение Государственной селекционной станции по ул. Чапаева (от дома № 37 до поворота на ул. Полякова) | 1,55 | 0,7 | 0,85 |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Молодёжная пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная пос. 4 отделение Государственной селекционной станции ул. Молодёжная (от дома № 1 до дома № 22) | 0,6 |  | 0,6 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Маркина пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога пос. 4 отделение Государственной селекционной станции по ул. Маркина (от дома № 1 до № 35 – участок под строительство жилого дома) | 1,24 | 1,24 |  |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Садовая пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога пос. 4 отделение Государственной селекционной станции по ул. Садовая (от дома № 2 до дома № 26) | 0,65 |  | 0,65 |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Тепличная пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога пос. 4 отделение Государственной селекционной станции по ул. Тепличная (от дома № 1 до дома № 27) | 0,6 |  | 0,6 |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Полякова пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога пос. 4 отделение Государственной селекционной станции по ул. Полякова (от дома № 1 до дома № 27) | 0,5 |  | 0,5 |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Мастерская пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога пос. 4 отделение Государственной селекционной станции по ул. Мастерская (от дома № 1 до дома № 1) | 0,05 |  | 0,05 |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Научная пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога пос. 4 отделение Государственной селекционной станции по ул. Научная (от дома № 1 до дома № 2 ул. Полякова) | 0,3 |  | 0,3 |
| 11 | Автомобильная дорога по переулку Чапаева пос. 4 отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога пос. 4 отделение Государственной селекционной станции по переулку Чапаева (от дома № 1 до дома № 1) | 0,05 |  | 0,05 |
| 12 | Автомобильная дорога по ул. Целинная в пос. Иннокентьевский | Автомобильная дорога в пос. Иннокентьевский. по ул. Целинная (от дома № 1 «А» до водонапорной башни) | 0,8 | 0,8 |  |
| 13 | Автомобильная дорога по ул. Механизаторская в пос. Иннокентьевский | Автомобильная дорога в пос. Иннокентьевский по ул. Механизаторская от остановки до дома № 1) | 0,8 | 0,2 | 0,6 |
| 14 | Автомобильная дорога по ул. Курзанская в пос. Иннокентьевский | Автомобильная дорога в пос. Иннокентьевский по ул. Курзанская (от дома № 1 до дома № 12) | 0,5 |  | 0,5 |
| 15 | Автомобильная дорога по ул. Школьная в пос. Иннокентьевский | Автомобильная дорога в пос. Иннокентьевский по ул. Школьная (от дома № 1 до дома № 3) | 0,1 |  | 0,1 |
| 16 | Автомобильная дорога по ул. Звездочка в пос. Иннокентьевский | Автомобильная дорога в пос. Иннокентьевский по ул. Звёздочка (от дома № 2 до дома № 5) | 0,1 |  | 0,1 |
| 17 | Автомобильная дорога по ул. Малайка в пос. Иннокентьевский | Автомобильная дорога в пос. Иннокентьевский по ул. Малайка (от дома № 4 до дома № 10) | 0,3 |  | 0,3 |
| 18 | Автомобильная дорога по ул. Блок пост в пос. Иннокентьевский | Автомобильная дорога в пос. Иннокентьевский по ул. Блок пост (от дома № 20 «А» ул. Механизаторская до дома № 98) | 0,35 |  | 0,35 |
| 20 | Автомобильная дорога по ул. Садовая в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Садовая (от дома № 1 до дома № 23) | 1 |  | 1 |
| 21 | Автомобильная дорога по ул. Крылова в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Крылова (от дома № 7 до дома № 25) | 0,7 |  | 0,7 |
| 22 | Автомобильная дорога по ул. Докучаева в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Докучаева (от дома № 2 до дома № 14) | 0,55 | 0,55 |  |
| 23 | Автомобильная дорога по ул. Дарвина в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Дарвина (от дома № 2 до дома № 12) | 0,47 | 0,47 |  |
| 24 | Автомобильная дорога по ул. Некрасова в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Некрасова (от дома № 1 до дома № 13) | 0,54 |  | 0,54 |
| 25 | Автомобильная дорога по ул. Центральная в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Центральная (от дома № 2 до дома № 11) | 0,85 | 0,85 |  |
| 26 | Автомобильная дорога по ул. Кирова в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога ву пос. Центральные мастерские по ул. Кирова (от дома № 2 до дома № 30) | 0,88 | 0,88 |  |
| 27 | Автомобильная дорога по ул. Менделеева в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Менделеева (от дома № 1 до дома № 17) | 0,83 |  | 0,83 |
| 28 | Автомобильная дорога по ул. Новая в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Новая (от дома № 1 до дома № 5) | 0,4 |  | 0,4 |
| 29 | Автомобильная дорога по ул. Плеханова в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Плеханова (от дома № 2 до дома № 20) | 0,82 | 0,82 |  |
| 30 | Автомобильная дорога по ул. Караваева в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Караваева (от дома № 2 до дома № 32) | 0,4 | 0,4 |  |
| 31 | Автомобильная дорога по ул. Спортивная в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Спортивная (от дома № 2 «А» до дома № 13) | 0,6 | 0,6 |  |
| 32 | Автомобильная дорога по Переулку Урожайный в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по переулку Урожайный (от дома № 2 до дома № 6) | 0,2 | 0,2 |  |
| 33 | Автомобильная дорога по Переулку Некрасова в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по переулку Некрасова (от дома № 2 до дома № 6) | 0,25 | 0,25 |  |
| 34 | Автомобильная дорога по ул. Совхозная в пос. Центральные мастерские | Автомобильная дорога в пос. Центральные мастерские по ул. Совхозная (от дома № 48 до дома № 98) | 1 | 1 |  |
| 35 | Автомобильная дорога по ул. Школьная в деревне Булюшкина | Автомобильная дорога в деревне Булюшкина по ул. Школьная (от № 1-1 – здание школы МОУ «Булюшкинская СОШ» до дома № 9) | 0,3 | 0,3 |  |
| 36 | Автомобильная дорога по ул. Лесная в деревне Булюшкина | Автомобильная дорога по ул. Лесная (от дома № 1 до дома № 17) | 0,4 | 0,4 |  |
| 37 | Автомобильная дорога по ул. Депутатская в деревне Булюшкина | Автомобильная дорога в деревне Булюшкина по ул. Депутатская (от водонапорной башни до дома № 22) | 0,6 | 0,6 |  |
| 38 | Автомобильная дорога по ул. Механизаторов в деревне Булюшкина | Автомобильная дорога в деревне Булюшкина по ул. Механизаторов (от дома № 1 до дома № 35) | 1 | 1 |  |
| 39 | Автомобильная дорога по ул. Захарова в деревне Булюшкина | Автомобильная дорога в деревне Булюшкина по ул. Захарова (от дома № 1 до дома № 10) | 0,2 |  | 0,2 |
| 40 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная в деревне Булюшкина | Автомобильная дорога в деревне Булюшкина по ул. Молодёжная (от дома № 1 до № 9 – кафе) | 0,36 |  | 0,36 |
| 41 | Автомобильная дорога по ул. Полевая в деревне Булюшкина | Автомобильная дорога в деревне Булюшкина по ул. Полевая (от дома № 1 до дома № 15) | 0,4 |  | 0,4 |
| 42 | Автомобильная дорога по ул. Центральная в деревне Булюшкина | Автомобильная дорога в деревне Булюшкина по ул. Центральная (от № 1 – здание магазина до № 2 «А» - водонапорная башня по ул. Лесная) | 0,42 |  | 0,42 |
| 43 | Автомобильная дорога по ул. Семенная пос. 1-ое отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога в пос. 1-ое отделение Государственной селекционной станции по ул. Семенная (от дома № 2 до дома № 12 «А») | 0,3 |  | 0,3 |
| 44 | Автомобильная дорога по ул. Зерновая пос. 1-ое отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога в пос. 1-ое отделение Государственной селекционной станции по ул. Зерновая (от дома № 2 до № 28 – водонапорная башня) | 0,8 | 0,8 |  |
| 45 | Автомобильная дорога по ул. Лесная пос. 1-ое отделение Государственной селекционной станции | Автомобильная дорога в пос. 1-ое отделение Государственной селекционной станции по ул. Лесная (дом № 8, № 2 – здание молочно-товарной фермы) | 0,25 |  | 0,25 |
|  | ИТОГО: |  | 24,78 | 13,16 | 11,62 |

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Парк транспортных средств преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Автомобильный парк администрации сельского поселения состоит из легкового автомобиля Нива-Шевроле. За период 2015-2017 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях и автомобильных гаражах, принадлежащих собственникам.

Таблица 4.

Оценка уровня автомобилизации населения

на территории Писаревского сельского поселения

| № | Показатели | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2397 | 2558 | 2636 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 647 | 665 | 738 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 269 | 259 | 279 |

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. В Писаревском сельском поселении, обслуживание населения общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Автобусное движение между населенным пунктом и городом организовано в соответствии с расписанием.

На территории Писаревского сельского поселения осуществляет свою деятельность в трех населенных пунктах муниципальный транспорт МП МО «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» и частное маршрутное такси. За последние два года качество обслуживания пассажиров улучшилось за счет дополнительного маршрута № 10 и № 12. Маршруты автобусов №№ 4,10,12 считаются городскими.

Организована доставка детей из  п. Иннокентьевский в муниципальное общеобразовательное учреждение «Писаревская СОШ» и из п. 1-е отделение ГСС в  муниципальное общеобразовательное учреждение «Писаревская СОШ». Автотранспортное предприятие на территории Писаревского сельского поселения отсутствует.

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов тротуары не предусмотрены. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

- Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории поселения, составляют 34,8 % от общего количества автомобилей в поселении. Администрация Писаревского муниципального образования своих специализированных транспортных средств не имеет, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются договора. Транспортные организации, осуществляющие грузовые перевозки на территории поселения отсутствуют. Движение грузовых автотранспортных средств осуществляется преимущественно по объездным дорогам поселения.

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективности, функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2015-2017 гг. на территории Писаревского сельского поселения аварий не зарегистрировано. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Оценка дорожной ситуации представлена в таблице № 4

Таблица № 4

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество аварий | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество транспортных средств | 647 | 665 | 738 |

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Наиболее характерными факторами, негативно влияющими на окружающую среду и здоровье человека можно выделить:

- загрязнение атмосферы - выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон), которые приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

- воздействие шума - приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ.  Это приводит к росту сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Писаревского сельского поселения  представлены в таблице № 5

Таблица № 5

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км | 51,32 | - | - |
| Федерального значения | км | 18,60 | - | - |
| Областные автодороги местного значения | км | 7,74 | - | - |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения | км | 24,98 | - | - |

Действующим генеральным планом Писаревского муниципального образования Тулунского района Иркутской области предусмотрено мероприятие по развитию транспортной инфраструктуры:

- ремонт областной автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к п. Иннокентьевский»

-  ремонт дороги районного значения  «Подъезд к п. 1-ое отд. ГСС».

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.);

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О безопасности дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 (ред. от 21.01.2016 г) «О правилах дорожного движения»;

6. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

7. Генеральный план Писаревского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержден решением думы Писаревского сельского поселения от 27.12.2013 г. № 21;

8. Устав Писаревского муниципального образования.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

# 2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично - дорожной сети  Писаревского сельского поселения  осуществляется из бюджета сельского поселения.

Содержание и ремонт дорог Писаревского сельского поселения  осуществляется по муниципальным контрактам.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Писаревского сельского поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- доходы населения - средние;

- оплата услуг водоснабжения, вывоза и утилизации ТБО доступна для населения и осуществляется регулярно.

Демографический прогноз

Предполагается, что положительная динамика по увеличению уровня рождаемости и сокращению смертности сохранится. Прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Писаревского сельского поселения расположено пять населенных пунктов, в которых по состоянию на 01.01.2018 г. проживают 2665 человек, в том числе: трудоспособного возраста - 1423 человека, детей до 18-летнего возраста – 712 человек. Динамика роста населения приведена в таблице № 6.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | - 2558 | - 2636 | 2631 | 2661 |
| 1 | Число родившихся | - 39 | - 28 | 34 | 29 |
| 3 | Число умерших | - 13 | - 15 | 18 | 12 |
| 5 | Естественный прирост | +26 | +13 | +16 | +17 |

Причинами роста численности населения являются многие факторы, в том числе положительные показатели миграционного прироста, удобное расположение вблизи районного центра, обеспеченность школой, инженерными сетями, автомобильными дорогами и др. Наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог.

Общая жилая площадь в Писаревском сельском поселении составляет 49,1 тыс. кв. м, ветхого жилья нет. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Писаревскому сельскому поселению  равен  20м2/чел.

Население Писаревского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

Экономический прогноз

Развитие Писаревского сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства;

- инфраструктуры;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов.

Устойчивое экономическое развитие Писаревского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства.

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Писаревского сельского поселения не планируется.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Писаревского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующие показатели:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

В перспективе возможно ухудшение показателей дорожного движения из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Писаревского сельского поселения.

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних детей.

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков, дорожной разметки).

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

3.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов не ожидается.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться автобусным сообщением и личным транспортом. Внутри населенных пунктов личным транспортом и посредством пешеходного сообщения. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Писаревского сельского поселения представлен в таблице № 7

Таблица № 7

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2661 | 2665 | 2667 | 2669 | 2670 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 740 | 745 | 746 | ## 747 | ## 750 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 278 | 279 | 279 | 279 | 280 |

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и ремонта дорог общего пользования местного значения.

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

# 5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно - пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.5 Мероприятия по	развитию	инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Писаревского сельского поселения на 2018 - 2032 гг. представлен в таблице № 8

Таблица № 8

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чапаева п. 4-е отделение ГСС (от перекрёстка до дома № 25) | 2018г. | 370,1 | администрация сельского поселения |
| - 2 | Ямочный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мичурина в п. 4-е отделение ГСС | 2018г. | 150,00 | администрация сельского поселения |
| - 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодёжная д. Булюшкина | 2018 | 245,8 | администрация сельского поселения |
| - 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Семенная п. 1-е отделение ГСС | 2018 | 360,00 | администрация сельского поселения |
| - 5 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мичурина в п. 4-е отделение ГСС | 2018 | 335,30 | администрация сельского поселения |
| - 6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. механизаторов в д. Булюшкина | 2018 | 144,5 | администрация сельского поселения |
| - 7 | Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 2018 | 70,00 | администрация сельского поселения |
| 8 | Содержание автодорог в черте населенных пунктов | 2018 | 99,70 | администрация сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 1774,4 |  |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая д. Булюшкина | 2019 | 350,00 | администрация сельского поселения |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная д. Булюшкина | 2019 | 250,00 | администрация сельского поселения |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая п. Центральные мастерские | 2019 | 490,00 | администрация сельского поселения |
| 12 | Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 2019 | 70,00 | администрация сельского поселения |
| 13 | Содержание автодорог в черте населенных пунктов | 2019 | 99,00 | администрация сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 1259,90 |  |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Курзанская п. Иннокентьевский | 2020 | 350,00 | администрация сельского поселения |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Депутатская д. Булюшкина | 2020 | 455,00 | администрация сельского поселения |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая п. 4-е отделение ГСС | 2020 | 350,00 | администрация сельского поселения |
| 19 | Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 2020 | 20,00 | администрация сельского поселения |
| 20 | Содержание автодорог в черте населенных пунктов | 2020 | 99,00 | администрация сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 1274,0 |  |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полякова п. 4-е отделение ГСС | 2021 | 370,00 | администрация сельского поселения |
| 22 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Научная п. 4-е отделение ГСС | 2021 | 266,00 | администрация сельского поселения |
| 23 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Целинная п. 4-е отделение ГСС | 2021 | 320,00 | администрация сельского поселения |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Писарева п. 4-е отделение ГСС | 2021 | 400,00 | администрация сельского поселения |
| 25 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тепличная п. 4-е отделение ГСС | 2021 | 700,00 | администрация сельского поселения |
| 26 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мастерская п. 4-е отделение ГСС | 2021 | 150,00 | администрация сельского поселения |
| 27 | Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 2021 | 40,00 | администрация сельского поселения |
| 28 | Содержание автодорог в черте населенных пунктов | 2021 | 99,00 | администрация сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 2345,00 |  |
| 29 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная п. Центральные мастерские | 2022 | 652,00 | администрация сельского поселения |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторская п. 4-е отделение ГСС | 2022 | 820,00 | администрация сельского поселения |
| 31 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Урожайный п. Центральные мастерские | 2022 | 250,00 | администрация сельского поселения |
| 32 | Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 2022 | 90,00 | администрация сельского поселения |
| 33 | Содержание автодорог в черте населенных пунктов | 2022 | 270,00 | администрация сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 2082,00 |  |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий согласно объемам финансирования, указанным в паспорте Программы, а также средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 19500,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы уточняются при формировании бюджета Писаревского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий её эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

Достижение целевых индикаторов и показателей в результате реализации Программы характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице № 9

Таблица № 9

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Последующие годы |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 24,78 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 10,2 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 10,25 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 41,4 |

8. Предложения по институционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована, но может быть подвержена изменениям в связи с совершенствованием федерального (регионального) законодательства. Администрация Писаревского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также организационные и методические функции.